# OBEC ŽERNOVICE				okres Prachatice

## Žernovice 65, 383 01  Prachatice_________________________________________________

Výzva k podání nabídky

„Vidím a jsem viděn – vybudování nového veřejného osvětlení“

pro veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel (identifikační údaje)

Název:			Obec Žernovice

Sídlo:			Žernovice 65, 383 01 Prachatice

Statutární zástupce:	Petra Kleinová, starostka

IČO:			00583162

Telefon:		388 316 671, 724 862 001

E-mail:		zernovice@tiscali.cz

Vymezení plnění předmětu výběrového řízení

Plněním veřejné zakázky je výstavba nového kabelového vedení VO a osazení osvětlovacích bodů dle přiložené projektové dokumentace zpracované firmou Energosítě Prachatice.

Práce na předmětu zakázky tedy spočívá v provedení výkopů, položení kabelů, výstavbě a kompletaci stožárů VO včetně instalace svítidel. Dále je požadována revizní zpráva nově instalovaného vedení a kolaudační souhlas.

Při provádění stavby je nutné dodržovat podmínky uvedené v Územním rozhodnutí vydaném Městským úřadem v Prachaticích. Před započetím prací, je nutné přesné vytyčení stávajících inženýrských sítí, dodržování hloubky ukládání nových kabelů. Dále je nutné zajistit a při předání stavby zadavateli předložit geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Přítomnost osoby zastupující Jihočeské muzeum při výkopových pracích, si zajistí dodavatel a o tomto bude zadavatele informovat.

Místo plnění

Žernovice – KN č. 25, 366, 600, 606, 632/7, 632/29, 632/39, 926/1, 934/3, 934/4, 934/5, 948/1 v katastrálním území Žernovice

Doba plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění:	20.04.2018

Předpokládaný termín dokončení plnění:	30.06.2018

Akce bude ukončena předáním veškerých dohodnutých dokladů po ukončení realizace díla (stavby) dodavatelskou firmou.

Požadavek na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách, a to v členění:

- celková cena bez DPH

- samostatně DPH s příslušnou sazbou

- celková nabídková cena včetně DPH

V nabídkové ceně budou zahrnuty práce za celou zakázku jako celek, od jejího zahájení až po předání stavby odpovědné osobě.

Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost dodavatel.

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Platební doklady (faktury) budou vystaveny na základě seznamu skutečně provedených prací odsouhlasených zadavatelem. Cena za provedení stavby bude rozdělena maximálně do 3 faktur. První může být vystavena v průběhu provádění stavby, druhá po ukončení prací a poslední faktura ve výši 10% z celkové nabídkové ceny bude uhrazena po odstranění všech vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla. Splatnost faktur bude minimálně 20 dnů ode dne doručení.

Podmínky, při jejichž splnění je možná změna nabídkové ceny

Zhotovitel připouští změnu nabídkové ceny:

- při změně rozsahu stavby (rozšíření nebo omezení předmětu plnění)

- při změně DPH

Všechny výše uvedené změny jsou možné jen na základě písemného dodatku ke smlouvě.

Prokázání kvalifikace

Základní kvalifikační předpoklady

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle tohoto bodu předložením čestného prohlášení, dle § 53 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Čestné prohlášení bude podepsáno statutárním zástupcem dodavatele v souladu s platným výpisem z obchodního rejstříku.

Profesní kvalifikační předpoklady

Dle § 54 dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle tohoto bodu předložením kopií:

- výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné adekvátní evidence

- dokladu o oprávnění k podnikání

Technické kvalifikační předpoklady

Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona: seznam a osvědčení o řádném provedení minimálně 5 stavebních prací obdobného charakteru za posledních 5 let s uvedením rozsahu zakázky, doby a místa plnění a kontaktní osoby.

Ekonomická a finanční způsobilost

Čestné prohlášení, podepsané statutárním zástupcem dodavatele v souladu s platným výpisem z obchodního rejstříku, o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, o uzavřeném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě pokrývající celý rozsah plnění veřejné zakázky. Kopie platného dokladu o uzavřeném pojištění bude vybraným dodavatelem předložena před podpisem smlouvy o dílo.

Nedoložení jedné či více výše uvedených kvalifikací, je důvodem k vyřazení nabídky.

Hodnotící kritéria

Hodnotící kritéria - nabídková cena, záruka za dílo, reference

Obsah a forma nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. Kompletní nabídka bude přeložena v pevném spoji.

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to v písemné formě.

Dodavatel, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení.

Obálka musí být označena adresou uchazeče, který nabídku podává, razítkem a podpisem uchazeče přes spoj obálky a viditelně označená nápisy „Vidím a jsem viděn – vybudování nového veřejného osvětlení“ a NEOTVÍRAT.

Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, činí 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.

Veřejné otevírání obálek proběhne na Obecním úřadě v Žernovicích dne 05.04.2018 v 18:00 hodin.

Členění nabídky, obsah

Nabídka musí obsahovat:

- Krycí list, na kterém budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nabídkové ceny, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.

- Návrh smlouvy o dílo podepsané oprávněnou osobou.

- Doklady k prokázání splnění kvalifikace dle § 53 a 54.

- Čestné prohlášení o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.

- Cenové nabídky uchazeče – vyplněné výkazy výměr

- Harmonogram prací.

Varianty nabídky nejsou přípustné.

Zadávací dokumentace

Obsah zadávací dokumentace:

- Výzva k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.

- Krycí list nabídky.

- Čestné prohlášení dle § 53 zák. o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

- Čestné prohlášení o uzavřeném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.

- Výkazy výměr.

- Územní rozhodnutí

- Projektová dokumentace

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Uchazeči mohou požadovat dodatečné informace k zakázce. Žádost o dodatečné informace musí být písemná nebo e-mailem a doručena na adresu kontaktní osoby Petra Kleinové, Obec Žernovice, Žernovice 65, 383 01 Prachatice, e-mail: zernovice@tiscali.cz.

Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění zakázky za účasti zástupce zadavatele je možná po předchozí telefonické domluvě – Obec Žernovice, starostka, Petra Kleinová, tel. 388 316 671, 724 862 001.

Lhůta pro podání nabídky

Nabídky budou přijímány na OÚ Žernovice v sídle zadavatele. Nabídka musí být doručena nejpozději dne 04.04.2018 do 12:00 hodin.

Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty nebudou otevřeny a hodnoceny.

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- Ověřit údaje uvedené v nabídce.

- Odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu a výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

- Zadavatel nebude hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

- Nevracet předložené nabídky a doprovodné materiály.

- Doplnit nebo změnit předmět zakázky a zadávací podmínky shodně pro všechny uchazeče.

- Oznámení o výsledku, tj. pořadí uchazečů, včetně hodnotících kritérií, bude uveřejněno na webových stránkách obce Žernovice a dále výsledky budou uchazečům zaslány poštou nejpozději do 5ti dnů od rozhodnutí zastupitelstva obce.

V Žernovicích dne 01.03.2018

Petra Kleinová							                             starostka obce Žernovice